

**Název projektu:** **Energeticky úsporný projekt ve Věznici Pankrác**

**Registrační číslo:** CZ.05.5.18/0.0/0.0/18\_100/0008703

**Období realizace:** 1. 7. 2019 – 31. 7. 2023

**Zdroj dotace**

**Fond:** Evropské strukturální a investiční fondy

**Program:** Operační program životní prostředí

**Prioritní osa:** 5. Energetické úspory

**Financování**

**Výše dotace:** 106 766 200,00 Kč

**Podíl z Evropské unie:** 45 % (48 044 790 Kč)

**Podíl ze stát. rozpočtu:** 10 % (10 676 620 Kč)

45 % Nová zelená úsporám (48 044 790 Kč)

**Popis projektu**

**Cíl projektu:**

Hlavním cílem projektu je vylepšení energeticky neefektivního stavebně technického řešení objektů   
a dosažení významné míry úspory energie a emisí skleníkových plynů.

**Klíčové aktivity projektu:**

V areálu Věznice Pankrác se jedná především o modernizace zdroje technologické páry a komplexní využití odpadního tepla. Dále o modernizace venkovních rozvodů topné vody i rozvodů topné vody uvnitř objektů, nasazení otáčkově řízených čerpadel a renovace osvětlovacích soustav. Také je naplánováno propojení nezávislých výměníkových stanic, úprava předávacích stanic v objektech, zlepšení tepelné ochrany obvodových konstrukcí vybraných budov a modernizace stávajícího automatizovaného systému řízení energetického hospodářství věznice.

**Aktuality:**

Projekt byl schválen poskytovatelem dotace. V současné době probíhají výběrová řízení na zhotovitele energeticko – úsporných opatření.